## Slide 1
1 4
外部設計書v1
A504
007
井上
1200290 井上 聡
1200291 今井 克晃
1200306 小野田 祐稀
1200360 別役 志朗
1200363 本城 克基
1200373 森本 拓
1200381 横田 励矢
レ ビ ュ 記 録 表
実施日時 2018年11月9日（金） 14：10 ～ 16：10
実施場所
記入者
レビュー対象物
通番 ／
番号 分類 頁・行 指 摘 事 項 訂正担当 訂正内容 と 訂正月日 訂正確認
分類 R：訂正要求 Q：質問 C：単なるコメント
参加者名（学籍番号）
チーム名
緊急
重要
名前、日付
1
UI SNS機能 回答画面が不足 質問詳細画面が不足
本城
これらの画面を追加した
森本
(11/13)
R
p.22
成長記録機能 アルバム画面不足 共有画面は不要
別役
修正完了
森本
(11/13)
2
R
p.19
ゲーム機能(おつかい) つくれるもの画面 おつかいアイコン不足
横田
ゲーム機能の画面を追加
今井
(11/13)
3
R
p.13
設定機能
変更画面のテキストボックス不足
横田
設定機能の画面を追加
今井
(11/13)
4
R
p.28

## Slide 2
2 4
外部設計書v1
A504
007
井上
1200290 井上 聡
1200291 今井 克晃
1200306 小野田 祐稀
1200360 別役 志朗
1200363 本城 克基
1200373 森本 拓
1200381 横田 励矢
レ ビ ュ 記 録 表
実施日時 2018年11月13日（火） 14：10 ～ 16：00
実施場所
記入者
レビュー対象物
通番 ／
番号 分類 頁・行 指 摘 事 項 訂正担当 訂正内容 と 訂正月日 訂正確認
分類 R：訂正要求 Q：質問 C：単なるコメント
参加者名（学籍番号）
チーム名
緊急
重要
名前、日付
○
1
「～の画面」の後に「(図～)」記述を統一
本城
別役
追加で記述しました(11/14)
追加で記述しました(11/15)
今井
(11/15)
R
新しい画面の追加 アルバム画面不足 共有画面は不要
別役
コメント入力画面を追加
今井
(11/15)
2
R
画像修正(背景追加、
アルバムコメント追加、スマホ形状統一、おつかい素材追加)
小野田
全画像修正しました(11/14)
今井
(11/15 )
3
R
p.19

## Slide 3
3 4
外部設計書v1
A556
007
井上
1200290 井上 聡
1200291 今井 克晃
1200306 小野田 祐稀
1200360 別役 志朗
1200363 本城 克基
1200373 森本 拓
1200381 横田 励矢
レ ビ ュ 記 録 表
実施日時 2018年11月15日（木） 13：00 ～ 15：30
実施場所
記入者
レビュー対象物
通番 ／
番号 分類 頁・行 指 摘 事 項 訂正担当 訂正内容 と 訂正月日 訂正確認
分類 R：訂正要求 Q：質問 C：単なるコメント
参加者名（学籍番号）
チーム名
緊急
重要
名前、日付
○
1
UIのゲーム 画像の修正が必要
箇条書きに修正するべき
横田
箇条書きに修正しました
井上
(11/16)
R
p.9-18
不要なデータテーブルの削除が必要
日付のデータテーブルが不足
井上
データテーブルの修正を
行いました
今井
(11/17)
2
R
p.34

## Slide 4
4 4
外部設計書v1
LINE上
007
井上
1200290 井上 聡
1200291 今井 克晃
1200306 小野田 祐稀
1200360 別役 志朗
1200363 本城 克基
1200373 森本 拓
1200381 横田 励矢
レ ビ ュ 記 録 表
実施日時 2018年11月17日（木） 13：00 ～ 15：30
実施場所
記入者
レビュー対象物
通番 ／
番号 分類 頁・行 指 摘 事 項 訂正担当 訂正内容 と 訂正月日 訂正確認
分類 R：訂正要求 Q：質問 C：単なるコメント
参加者名（学籍番号）
チーム名
緊急
重要
名前、日付
1
図の番号が「??」になってる
本城
修正しました
今井
(11/17)
R
p.8,10
説明文から「図」の文字が抜けている
本城
修正しました
今井
(11/17)
2
R
p.20,21
3
表7に「表14」の文字がある(消し忘れ？)
本城
消しました
今井
(11/17)
R
p.35
○
○
○